行政院農業委員會農業生物科技園區

100年10月份業務動態報告

一、在建公共工程開發進度

（一）水族研發出口中心新建工程業於1月29日正式開工，截至10月31日止，實際進度29.25%；正進行研發物流中心主體結構2、3、4樓Deck板鋪設、共同管道回填、廠房鋼構吊裝及完成動力中心植入式PC樁施工作業，刻正辦理樁載重試驗中。

（二）高架水塔新建工程業於3月21日正式開工，截至10月31日止，實際進度44.10%；已完成高架水塔基柱第四升層鋼筋吊裝作業。

二、自建廠房之企業進展

（一）朝海生技公司：廠內已依日本客戶要求，完成相關生產設施及生產方式之改善，另為增進產品品質，將再增購1台高靈敏度之金屬探測器。

（二）聯發生技公司：菌根菌產品陸續出貨至泰國、馬來西亞等東南亞國家，另並與國內各地區經銷商繼續洽簽明(101)年度經銷合約。

（三）神農生技公司：與遠東科大合作研提之螯合礦物質研發先期計畫獲金屬工業研究發展中心審查通過。

（四）台灣北斗生技公司：第二工廠新建工程已完成基礎工程施作。另於10月31日至11月4日至中國廣州參加中國進出口商品交易會展。

（五）魔米國際公司：廠區正常營運，本(100)年度秋冬兩季之國內、外市場銷售業績穩定成長。

（六）萬寶祿生技公司：生產設備建置中。

（七）大鵰生技公司：本(100)年10月16日推出新一波電視廣告，加強促銷公司產品。另並與嘉義縣義竹鄉果樹產銷班洽談產製水果酒相關原料供應事宜。

（八）大江生醫公司：第二工廠興建案已完成廠內生產動線擬訂，將於本(100)年11月中旬以前完成定案作業，並進行建照申請相關建築圖說繪製作業。

（九）微寶生技公司：與財團法人生物技術開發中心(DCB)洽談合作研提光合成菌運用於生物肥料之SBIR計畫。

（十）天明製藥公司：新建廠房正進行廠區周邊停車場與排水工程，另並持續接洽中國大陸及韓國等經銷通路。

（十一）新世紀漢方生技公司：新建廠房持續進行生產作業區內部隔間與裝修作業。另將與財團法人生物技術開發中心合作研提聯盟研發計畫，申請SBIR計畫審查。

（十二）喬本生醫公司：與農科園區共赴日本參加Health Ingredients 2011展，成果豐碩，目前正與多家日本生技企業及商社洽談產品代理事宜。

（十三）環球胜肽公司：大豆機能性胜肽產品成功外銷越南及馬來西亞，另並積極拓展泰國市場。至廠房新建工程正進行辦公室區消防設備及水電管線配置作業，生產作業區則正進行廠房外牆裝設作業。

（十四）台農生技公司：廠房新建工程已完成地樑施設作業，預計明(101)年3月份可完成所有建築工項，並向本處申辦竣工事宜。

三、使用標準廠房之企業動態

（一）已經進駐虎躍館標準廠房者計有看見基因生技公司等共14家。

（二）已完成承租龍騰樓標準廠房合約者計有英光公司等13家，共承租15間廠房。另預約承租者計有臺灣黃金蕎麥公司等4家。

（三）瑞寶基因公司(生寶臍帶血集團) cGMP動物疫苗廠裝修工程持續進行，預計於11月底前如期完成。

（四）芙科公司與屏東縣新園鄉農會合作執行本處100年度衛星農場計畫，成功開發苦瓜生技化妝品系列商品。

（五）先拿生技公司水族缸池底分解菌外銷以色列之數量較9月份成長2.5倍。

（六）芸寶生技公司與中國醫藥大學合作之「改善記憶障礙之中草藥保健食品組成最優化開發」計畫，獲高雄市政府SBIR審查通過。

（七）惠晶生技公司於10月25日與埃及Applied Biotechnology公司簽訂埃及獨家代理權合約。

四、水族研發出口中心招商進展

（一）已核准進駐水族研發出口中心廠商計有海天公司、英光公司、欣昌錦鯉公司、十昶公司、八八六水產公司、錦鯉之鄉公司、阿貴水族公司、芝林生技公司、屏東縣觀賞水族協會、拉瑪國際公司及睿締生技公司等共11家。

（二）海天公司已完成實用型3號廠房預租，英光公司已完成配備型廠房預租行政作業。

（三）芝林生技公司已承租編號E4土地自建廠房。

五、招商與拓商業務大事紀

（一）農科園區英光生技、海天國際、先拿生技、屏東縣觀賞水族生產協會、邰港科技、芝林生技及欣昌錦鯉等7家進駐廠商，於9月30日至10月3日參加2011台灣國際觀賞魚博覽會。

（二）崇越科技公司柯高雄副總經理於10月3日至農科園區拜訪，瞭解投資進駐相關事宜。

（三）錦鯉之鄉劉開源董事長偕同該公司香港、馬來西亞股東於10月3日至農科園區瞭解水族研發出口中心廠房興建現況，並有意願預租廠房。

（四）農科園區大江生醫、喬本生醫、蕾迪詩生技、源鴻生技、彩園生技、治齒靈生技、楓荷生技、朝海生技及寶林生技等9家企業於10月4日至7日赴日本參加Hi Japan 2011展，展期間有多家海外廠商洽詢行銷合作事宜。

（五）國防部國際高階將領班第6期學員於10月19日至農科園區參訪，瞭解台灣農業生技產業發展現況。

（六）喜悅生物科技股份有限公司鍾元凱總監於10月20日至農科園區瞭解水族研發出口中心投資進駐相關事宜。

（七）農科園區於10月24日與屏東科技大學就南島醫藥農業研究中心之教學研究及產業化推廣等事項，簽訂合作備忘錄。

（八）美國Young Living公司Gary Young總裁於10月24日至農科園區拜訪，瞭解投資進駐相關事宜。

（九）英光公司王玉卿董事長於10月26日至農科園區瞭解水族研發出口中心建設進展並完成配備型廠房預租約之簽訂。

（十）泰國Food and drinks公司李錫祺總經理於10月31日至農科園區拜訪，瞭解農科園區建設及產業發展現況。

（十一）芒果樣公司楊大衛董事長於10月31日至農科園區拜訪，瞭解投資進駐相關事宜。